Российская Федерация

Республика Хакасия

Алтайский район

Администрация муниципального образования

Новомихайловский сельсовет

«12» апреля 2019 год                                                                                              № 17

с. Новомихайловка

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О проведении двухмесячника по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния на территории Новомихайловского сельсовета

В соответствии с п. 19 ст. 9, п. 34 ст. 29 Устава муниципального образования Новомихайловский сельсовет:

- В период с 15.04.2019 года по 15.06.2019 года провести в Новомихайловском сельсовете двухмесячник весенней санитарной очистки, благоустройства и озеленения.

- Утвердить план мероприятий по проведению двухмесячника по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния села Новомихайловка (приложение).

- Настоящее распоряжение вступает в силу с 15.04.2019 года.

- Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

- Контроль исполнения настоящего Распоряжения оставляю за собой.

Глава Новомихайловского сельсовета					П. А. Лавринов

Приложение к распоряжению администрации Новомихайловского сельсовета от 12.04.2019 года № 17

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие мер по проведению двухмесячника по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния на территории Новомихайловского сельсовета с привлечением населения (граждан владеющих домами на правах личной собственности) и организаций (МБУК Новомихайловский СДК, МБОУ Новомихайловская СШ, МБДОУ Новомихайловский детский сад «Зернышко», Отделение Почта России, владельцы торговых павильонов, ФАП) | Администрация Новомихайловского сельсовета Руководители организаций Жители села Новомихайловка | Еженедельно |
| 2 | Приведение в надлежащее состояние «Памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне» | Администрация Новомихайловского сельсовета МБОУ Новомихайловская СШ | До 05.05.2019 года |
| 3 | Организация еженедельного проведения санитарного дня в селе Новомихайловка | Руководители организаций Жители села Новомихайловка | Еженедельно по субботам |
| 4 | Санитарная уборка общественного кладбища | Администрация Новомихайловского сельсовета Жители села Новомихайловка | До 28.04.2019 года |
| 5 | Ремонт и строительство газонов на территории села Новомихайловка | Руководители учреждений | В течение двухмесячника по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния на территории Новомихайловского сельсовета |
| 6 | Уборка территорий учебных заведений и территорий, закрепленных за предприятиями и организациями | Руководители учреждений | В течение двухмесячника по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния на территории Новомихайловского сельсовета |
| 7 | Проведение санитарной обрезки деревьев и кустарников | Руководители учреждений | В течение двухмесячника по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния на территории Новомихайловского сельсовета |
| 8 | Приведение в надлежащий эстетичный вид помещений торговых предприятий | Руководители учреждений | До 15.06.2019 года |
| 9 | Установка и ремонт малых архитектурных форм | Руководители учреждений | До 10.06.2019 года |
| 10 | Обновление и замена элементов художественного оформления | Руководители учреждений | До 01.06.2019 года |
| 11 | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация Новомихайловского сельсовета | До 01.06.2019 года |
| 12 | Проведение субботников согласно нормативных правовых актов администрации Новомихайловского сельсовета | Совет общественности Жители села Новомихайловка | В течение двухмесячника по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния на территории Новомихайловского сельсовета |